# Projet : Gestion des saisines de la CAIDP

## Planification des Sprints

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Objectif Principal | Actions Clés | Statut | Date de Livraison |
| Sprint 0 | Initialisation de la demande : Création du requérant, de l’organisme et de la demande dans l’interface CAIDP | - Mise à jour des colonnes de la table `secteur`. - Mise à jour du contrôleur `RequerantController.php`. - Mise à jour du fichier `admincaidp.js`. | Clôturé | 31 décembre 2024 |
| Sprint 1 | Mise à jour des notifications et corrections de l'UI | - Mise à jour du contenu des emails envoyés. - Suppression de la notification de création de requérant et d’organisme. - Gestion des mails pour la saisine et la finalisation avec pièces jointes. - Ajout d’un bouton pour l’envoi des emails au niveau du contentieux. - Corrections diverses sur les libellés et boutons répétitifs ou inutiles. | En cours | 02 janvier 2025 |